Российская Федерация

Иркутская область

Администрация

Батаминское муниципальное образование

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021г. № 43 с. Батама

Об утверждении программы

«Улучшение водоснабжения

Батаминского муниципального

Образования» на 2022 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения населения Батаминского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник» и размещению на официальном сайте администрации Батаминского муниципального образования Зиминского района http://www.batama.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Батаминского муниципального образования: Ю.В. Белик

ПРОГРАММА

«Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы

Утверждена

Постановлением

Батаминского муниципального образования

Глава Батаминского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Белик

М.П.

с.Батама

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАТАМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2022 – 2025 ГОДЫ**

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Батаминского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Организации коммунального комплекса, действующие на территории Батаминского муниципального образования |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение населения Батаминского МО чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения  2. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения. |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Целевые  показатели муниципальной  программы | 1.Бесперебойное обеспечение населения Батаминского муниципального образования питьевой водой. |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных на  реализацию муниципальной программы, 1264 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной  программы | - уменьшение до уровня эксплуатационной безопасности износа основных фондов;  - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы.**

В предстоящий период на территории Батаминского муниципального образования должны быть выполнены требования: Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», что позволит провести текущий ремонт существующих источников водоснабжения, завершить уже проводимую работу по обустройству водозаборов, обеспечить их экологическую безопасность.

Система водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития территории. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния

На сегодняшний день система водоснабжения Батаминского муниципального образования состоит из 12 артезианских скважин, 1 водонапорной башни и 9761 м водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения не в полной мере способна обеспечить потребности населения и производственной сферы питьевой водой.

Система водоснабжения Батаминского муниципального образования характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 70 %.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

Проблемы водоснабжения Батаминского муниципального образования необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:

- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;

- достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении;

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по обеспечению населения водой можно частично реализовать в течение 2022-2025 гг., и принять по итогам этой работы долгосрочную (на пять лет) муниципальную целевую Программу.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: ограниченностью источников финансирования Программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;

Характеристика системы водоснабжения, а также состояние водопотребления населением Батаминского муниципального образования представлены в таблице ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование водоисточника | Адрес водоисточника (привязка на местности) | Протяженность, м  Площадь, кв.м |
| 1 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Советская, 4а | 23,7 |
| 2 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Советская, 36а | 16,4 |
| 3 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Юбилейная, 35а | 17,1 |
| 4 | Водонапорная башня | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Ленина, 4а |  |
| 5 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Ленина, 43а | 7,7 |
| 6 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, пер. Коммунистический, 4а | 19,2 |
| 7 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, пер. Пионерский,16А | 19,8 |
| 8 | 8. Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Басалаевка, пер. Школьный, 15а |  |
| 9 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Басалаевка, ул. Садовая, 15 | 27,6 |
| 10 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он,. с. Сологубово, ул. Мира, 11а | 19,4 |
| 11 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Сологубово, ул. Школьная, 1а | 27,2 |
| 12 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. уч. Стибутовский, ул. Молодёжная, 12а | 26,2 |
| 13 | Артезианская  скважина | Зиминский район  с. Батама, СТФ |  |
| 14 | Водовод с разводящими узлами , водоколонками и пож. гидрантами | Зиминский район  С. Басалаевка, ул. А. Дьяконова, ул. Садовая | 1143 |
| 15 | Водовод с разводящими узлами , водоколонками и пож. гидрантами | Зиминский район  С. Сологубово, ул. Школьная, Солнечная | 983 |
| 16 | Водовод с разводящими узлами , водоколонками и пож. гидрантами | Зиминский район,  с. Батама | 7635 |

**4 Цели, задачи и показатели муниципальной программы**

Цель Программы – обеспечение населения Батаминского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения;

- обеспечение в полном объеме потребителей коммунальными услугами нормативного качества;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- снижение эксплуатационных издержек содержания систем;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение доступности предоставляемых ресурсов для потребителей.

Ожидаемым конечным результатом Программы является: снижение уровня износа основных фондов на 10%; снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях при транспортировке на 10%, увеличение доли населения, обеспеченного качественным водоснабжением до 95 %.

Срок реализации программы 2022-2025 годы.

**5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе | 2022 год  (тыс.руб.) | 2023 год  (тыс.руб.) | 2024 год  (тыс. руб.) | 2025 год  (тыс.руб.) |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 1264,00 | 880,00 | 69,00 | 80,00 | 235 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1264,00 | 880,00 | 69,00 | 80,00 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование систем водоснабжения.

Программные мероприятия отраженны в приложении 1 к Программе.

**7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Программы включает: выполнение программных мероприятий.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Батаминского муниципального образования.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Батаминского муниципального образования.

Ожидаемый результат от реализации Программы – максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и в количествах, соответствующих гигиеническим требованиям.

Реализация намеченных в Программе основных мероприятий и заданий позволит достичь значительной суммарной экономической, социальной и экологической эффективности.

Экономическая эффективность Программы оценивается:

- Снижение уровня износа основных фондов на 10%;

- Снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях при транспортировке на 10%.

- Увеличение доли населения, обеспеченного качественным водоснабжением до 95 %.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях отражены в приложении 2 к Программе.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1. Годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы администрации Батаминского муниципального образования, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Критериями оценки эффективности Программы являются:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом (соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач и выполнения подпрограммы) (далее - Критерий 1);

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому) (далее - Критерий 2);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) (далее - Критерий 3).

Оценка эффективности Программы по совокупности параметров проводится путем сопоставления фактического состояния 3 параметров.

Оценку "Программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются" можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового".

Оценку "Программа выполняется недостаточно эффективно" и вывод о том, что либо план реализации Программы требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки, можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Если же по Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие недофинансирования или несвоевременного финансирования", то указанная оценка будет сопровождаться выводом о том, что-либо Программа требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки.

Оценку "Программа выполняется" и вывод о том, что один или несколько показателей не соответствуют требованию своевременности и требуют замены, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Оценку "Программа выполняется неэффективно" с последующими действиями в соответствии с частью 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Приложение 1

к Программе

«Улучшение водоснабжения Батаминского

муниципального образования» на 2022 – 2025 годы

**Мероприятия по выполнению программы «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | | | Объем недостающих средств |
| местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники |
| 1 | Приобретение и монтаж автоматизированных водоразборных колонок на уч. Стибутовский, с. Сологубово. | 2022 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ремонт водовода с. Батама | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение и монтаж счетчиков подачи воды в водонапорных башнях | 180,00 | 180,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ремонт водовода с. Сологубово | 2023 | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена погружного насоса скважины с. Батама, ул. Ленина, 43а | 2024 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена погружного насоса скважины с. Батама, ул. Юбилейная, 35а | 2025 | 85,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Текущий ремонт водовода с. Басалаевка | 150,0 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Программе

«Улучшение водоснабжения Батаминского

муниципального образования» на 2022 – 2025 годы

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы, и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | |
| базовое  значение | первый  год  реализации | второй  год  реализации | третий  год  реализации | завершающий  год  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа " Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования на 2022 – 2025 годы " | | | | | | | |
| 1 | Снижение уровня износа основных фондов на 10% | % | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 |
| 2 | Снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях при транспортировке 10% | % | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 |
| 3 | увеличение доли населения, обеспеченного качественным водоснабжением до 95 %. | % | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |