:

1. Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Батаминского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Организации коммунального комплекса, действующие на территории Батаминского муниципального образования |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Батаминского МО чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения 2. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Бесперебойное обеспечение населения Батаминского муниципального образования питьевой водой. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, 10674,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение до уровня эксплуатационной безопасности износа основных фондов; - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |

## 1.2. Пункт 5 программы изложить в новой редакции:

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 1

| Сроки реализации | Всего по программе | 2022 год (тыс.руб.) | 2023 год (тыс.руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 10674,00 | 290,00 | 10069,00 | 80,00 | 235,00 |
| областной бюджет | 9689,00 | 0 | 9689,00 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 985,00 | 290,00 | 380,00 | 80,00 | 235 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции:

Приложение 1

к Программе

«Улучшение водоснабжения Батаминского

муниципального образования» на 2022 – 2025 годы

Мероприятия по выполнению программы «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | Объем недостающих средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники |  |
| 1 | Приобретение и монтаж автоматизированных водоразборных колонок на уч. Стибутовский, с. Сологубово. | 2022 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и монтаж счетчиков подачи воды в водонапорных башнях |  | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ремонт водовода с. Сологубово | 2023 | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ремонт водовода с. Батама |  | 10000,00 | 311,00 | 9689,00 | 0 | 0 |
| 5 | Замена погружного насоса скважины с. Батама, ул. Ленина, 43а | 2024 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена погружного насоса скважины с. Батама, ул. Юбилейная, 35а | 2025 | 85,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Текущий ремонт водовода с. Басалаевка |  | 150,0 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник» и размещению на официальном сайте администрации Батаминского муниципального образования Зиминского района http://www.batama.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Батаминского  муниципального образования:                       Ю.В. Белик