| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Батаминского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Организации коммунального комплекса, действующие на территории Батаминского муниципального образования |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Батаминского МО чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения 2. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Бесперебойное обеспечение населения Батаминского муниципального образования питьевой водой. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, 10674,00 тыс. рублей, из них: областной бюджет-9689,00 тыс. руб. местный бюджет-985,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение до уровня эксплуатационной безопасности износа основных фондов; - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |

1.3 Пункт 3 Программы  изложить в новой редакции:

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Проблемы водоснабжения Батаминского муниципального образования необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:

- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;

- достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении;

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по обеспечению населения водой можно частично реализовать в течение 2022-2025 гг., и принять по итогам этой работы долгосрочную (на пять лет) муниципальную целевую Программу.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: ограниченностью источников финансирования Программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;

Характеристика системы водоснабжения, а также состояние водопотребления населением Батаминского муниципального образования представлены в таблице ниже.

| № п.п | Наименование водоисточника | Адрес водоисточника (привязка на местности) | Протяженность, м Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Советская, 4а | 23,7 |
| 2 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Советская, 36а | 16,4 |
| 3 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Юбилейная, 35а | 17,1 |
| 4 | Водонапорная башня | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Ленина, 4а |  |
| 5 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, ул. Ленина, 43а | 7,7 |
| 6 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, пер. Коммунистический, 4а | 19,2 |
| 7 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Батама, пер. Пионерский,16А | 19,8 |
| 8 | 8. Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Басалаевка, пер. Школьный, 15а |  |
| 9 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Басалаевка, ул. Садовая, 15 | 27,6 |
| 10 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он,. с. Сологубово, ул. Мира, 11а | 19,4 |
| 11 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. Сологубово, ул. Школьная, 1а | 27,2 |
| 12 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский р-он, с. уч. Стибутовский, ул. Молодёжная, 12а | 26,2 |
| 13 | Артезианская скважина | Зиминский район с. Батама, СТФ |  |
| 14 | Водовод с разводящими узлами , водоколонками и пож. гидрантами | Зиминский район С. Басалаевка, ул. А. Дьяконова, ул. Садовая | 1143 |
| 15 | Водовод с разводящими узлами , водоколонками и пож. гидрантами | Зиминский район С. Сологубово, ул. Школьная, Солнечная | 983 |
| 16 | Водовод с разводящими узлами , водоколонками и пожарными гидрантами | с. Батама, Зиминского района Иркутской области ул.Юбилейная,Молодежная,Советская, Комарова, пер. Коммунистический | 7635 |

1.4. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции:

Приложение 1

к Программе

«Улучшение водоснабжения Батаминского

муниципального образования» на 2022 – 2025 годы

Мероприятия по выполнению программы «Улучшение водоснабжения Батаминского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | Объем недостающих средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники |  |
| 1 | Приобретение и монтаж автоматизированных водоразборных колонок на уч. Стибутовский, с. Сологубово. | 2022 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и монтаж счетчиков подачи воды в водонапорных башнях |  | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ремонт водовода с. Сологубово | 2023 | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт водовода с разводящими узлами, водоколонками и пожарными гидрантами в с. Батама Зиминского района Иркутской области |  | 10000,00 | 311,00 | 9689,00 | 0 | 0 |
| 5 | Замена погружного насоса скважины с. Батама, ул. Ленина, 43а | 2024 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена погружного насоса скважины с. Батама, ул. Юбилейная, 35а | 2025 | 85,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Текущий ремонт водовода с. Басалаевка |  | 150,0 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете Батаминского муниципального образования «Родник» и размещению на официальном сайте администрации Батаминского муниципального образования Зиминского района http://www.batama.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Батаминского  муниципального образования:                       Ю.В. Белик