Таблица3

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы об утверждении муниципальной программы

«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»

на 2020-2023 годы»

по состоянию на \_\_\_\_\_01.01.2023 года\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»  на 2020-2023 годы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство и обустройство контейнерных площадок | Администрация Батаминского МО | 2022г. | Местный бюджет | 228,436 | 74,2 | 407,69% | 228,436 | 74,2 |  |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2. | Приобретение контейнеров в количестве 36 штук | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 180,000 | 0,000 | 100% | 180,000 | 0,000 |  |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | Организация и проведение публичных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 |  |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | Мероприятия по сбору и утилизации ТКО с несанкционированных мест размещения отходов | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 19,564 | 234,289 | 1197,55% | 19,564 | 234,289 |  |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 |  |

Глава администрации Батаминского муниципального образования Белик Ю.В.